Zápis

z mimořádného  zasedání zastupitelstva obce Sivice dne  21. 8.  2006

Účast :     Marie Kousalová	Ing. Josef Dvořáček	Vlastimil Buchta		Jan Smutný

Ing. Jiří Daněk		Ing. Jiří Pölzer  		Josef Fiala

Zasedání bylo zahájeno ve 20.00 hodin.

Zapisovatelkou byla určena Irena Poláčková.

Ověřovateli zápisu zvoleni : ing. Jiří  Pölzer a Josef Fiala

Hlasování :  pro 6 (Kousalová, ing.Daněk, Buchta, ing.Dvořáček, ing.Pölzer, Smutný), zdržel se 1 (Fiala)

Provedena kontrola usnesení z minulého zasedání.

Program :

- Výsledek výběrového řízení na stavbu tělocvičny u ZŠ, smlouva o dílo

- Usnesení

Návrh na doplnění programu :

Do bodu 1. bude doplněno – financování výstavby tělocvičny ZŠ

### Bod 2. – diskuse

Bod 3. - usnesení

Hlasování o programu včetně navržených změn  : pro  7

Návrh programu schválen.

1. Výsledek výběrového řízení na stavbu tělocvičny u ZŠ, smlouva o dílo, financování

a) Výsledek výběrového řízení

Ing. Daněk, předseda komise pro hodnocení nabídek informoval zastupitele o průběhu výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky. Komise ve složení – ing. Daněk Jiří, ing.Mollová Eva, p.Buchta Vlastimil, p.Šmerda Jan, ing.Pölzer Jiří v pátek 18.srpna  otevřela obálky s nabídkami a konstatovala, že všechny nabídky splnily požadavky a budou dále hodnoceny. Nabídky předložily tyto stavební společnosti : SKANSKA CZ a.s., IMOS Brno, a.s., KALÁB spol. s.r.o., DOLP s.r.o. a  MITTaG s.r.o.  Hodnotící komise se sešla znovu v pondělí 21.srpna v 8 hodin a posuzovala nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem ve výzvě k podání nabídky v zadávací dokumentaci.  Komise konstatovala, že nejvýhodnější nabídku předložila stavební společnost DOLP s.r.o, Bednářova 30a, Brno a doporučuje zastupitelstvu obce Sivice  ke schválení výsledek výběrového řízení. Zastupitelstvo schválilo závěr komise pro hodnocení nabídek a vyhlásilo vítěze výběrového řízení stavební společnost DOLP s.r.o.

Hlasování :  pro 7

b) Smlouva o dílo na výstavbu tělocvičny ZŠ

Předložen návrh smlouvy o dílo mezi stavební společností DOLP a obcí. Paní starostka upozornila, že nejbližší možný termín uzavření smlouvy a zahájení stavby je  7.9.2006 po uplynutí lhůty pro podání námitek, v návaznosti na to se posune i termín dokončení díla-dodržení lhůty 217 dní celková doba realizace stavby. Otevřena diskuse. Dohodnuto, že smlouva bude ze strany obce podepsána až po projednání  a upřesnění podmínek dotace na ministerstvu v Praze a po projednání v zastupitelstvu s tím, že bude podepsána v zákonné lhůtě, jak je uvedeno v usnesení.

Hlasování : pro 7

c) Financování výstavby tělocvičny ZŠ

P. starostka předložila předpoklad financování výstavby tělocvičny ZŠ při celkových nákladech stavby 20.700 tis. Kč :

Dotace MF (70%)			14.500 tis. Kč

Dotace JmK			  1.500 tis. Kč

Dar Českomor.cement(2006)		     300 tis. Kč

Dar Českomor.cement(2007)		  1.200 tis. Kč    (event.akcie Pioneer)

Úvěr u banky			  2.000 tis. Kč

Rozpočet 2007			  1.200 tis. Kč

Hlasování : pro 6 (Kousalová,Smutný, ing.Dvořáček, ing. Pölzer, ing.Daněk, Buchta), zdržel se 1 (Fiala)

Současně diskutováno o financování splaškové kanalizace v příštím období.

p.Fiala upozornil již po několikáté na potřebu zvažovat a řešit již nyní způsob zajištění financování nezbytných investic, které budou vynuceny výstavbou splaškové kanalizace a také související s plánovaným rozvojem obce. Zopakoval i odhadovanou sumu potřebných finančních prostředků. Současně upozornil i na potřebu při plánování  zvažovat i  následné provozní náklady tělocvičny.

2.  Diskuse

p.Sova a p.Doležel – dotaz, jak je dále postupováno v přípravě výstavby Nebosády, proč byly rozeslány dopisy s návrhem geometrického zaměření na výkup pozemků na sítě pouze na lokalitu Dolní Krpile, proč nebyli obesláni i stavebníci v Nebosádech.

Paní starostka sdělila, že návrh geometrického zaměření na lokalitu Nebosády obdržela teprve dnes 21.8.  a další postup bude stejný, jako u lokality Dolní Krpile.. Otevřena diskuse, navrhováno sezvat znovu stavebníky těchto lokalit a vše s nimi projednat, zodpovědět případné dotazy.

p.Juranová – dotaz na lokalitu Dolní Krpile, jakým způsobem bude provedeno vypořádání předložených návrhů geometrických plánů.

Závěrem diskuse dohodnuto, že budou návrhy geometrického zaměření rozeslány stavebníkům v lokalitě Nebosády s navržením termínu schůzky na Obecním úřadě.

3.  Usnesení

Usnesení přednesl ing. Jiří Pölzer.

Zasedání ukončeno ve 22.15 hodin.

Zapsala : Irena Poláčková

……………………………………….				……………………………………

Marie Kousalová, starostka

…………………………………...

podpisy ověřovatelů zápisu