Zápis

ze  zasedání zastupitelstva obce Sivice dne  19.7.2010

Účast :     Marie Kousalová           	 Ing. Jiří Pölzer                    	 Jiří Barták

Ing. Oldřich Ondráček      Ing. Marcela Ondráčková               Ing. Josef Dvořáček

Zasedání bylo zahájeno ve 20.05 hodin.  Zapisovatelkou byla určena Lada Šurá.

Ověřovateli zápisu navrženi: Ing. Josef Dvořáček, Jiří Barták

Hlasování: pro 6

V úvodu přečetla paní starostka návrh programu.

Návrh programu:

1)   Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

2)   Kontrola úkolů z minulého zasedání

3)   Zpráva o činnosti

4)   Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období

5)   Ukončení projektu „Revitalizace návsi“

6)   Zpevnění silnice opěrkami – Staré hory

7)   Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – E.ON Distribuce, a. s.

8)   Rozpočtové opatření č. 3/2010

9)   Diskuse

10)   Usnesení a závěr

Hlasování o programu: pro 6

2.  Kontrola úkolů z minulého zasedání

Na minulém zasedání zastupitelstva nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Zpráva o činnosti

Paní starostka informovala o současném dění a také o záměrech, které budou do konce volebního období dokončeny. Dokončují se stavební úpravy kaple sv. Rocha, rekonstrukce zpevněných ploch za obchodem            a restaurací, probíhá jednání o směně pozemků za účelem umístění kříže u č.p. 109 po jeho zrestaurování. připravováno je vydání brožury o památkách v obci Sivice a také kompenzace zvýšení daně z nemovitostí pro rok 2011.

4.  Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce počet jeho členů na každé volební období. Zastupitelstvo obce Sivice navrhuje pro další volební období 11 členů zastupitelstva.

Hlasování: pro 6

Počet členů zastupitelstva obce Sivice na volební období 2010-2014 – 11 členů - byl schválen.

5. Ukončení projektu „Revitalizace návsi“

Akce byla ukončena ke dni 15.6.2010 podpisem předávacího protokolu s drobnými vadami a nedodělky. Smluvní termín dokončení stavby byl 31.5.2010. Obec uplatní smluvní pokutu za prodlení s dokončením stavby od 1.6.2010 do 15.6.2010. Dodavatel stavby má pohledávku za Obcí Sivice za provedené práce nad rámec SOD. K vyrovnání vzájemných pohledávek bude uzavřena dohoda o jejich započtení bez nároku na doplatek rozdílu.

Hlasování: pro 6

Byla schválena dohoda o započtení vzájemných pohledávek mezi obcí Sivice a SIS silniční stavitelství s.r.o..

Ukončení a vyúčtování projektu „Revitalizace historického jádra obce Sivice“ vzalo zastupitelstvo na vědomí.

6. Zpevnění silnice opěrkami – Staré hory

Jedná se o dvě obloukové opěrné zdi ve svahu v části pod ostrůvkem komunikace Staré hory. Budou vybudovány za účelem zpevnění krajnice komunikace, u které hrozí utržení. Z ulice Staré hory bude osazeno zábradlí. K podání nabídky na zhotovení opěrných zdí bylo vyzváno 5 firem: MOBIKO plus, a. s., Valašské Meziříčí, EUROVIA Brno, s. r. o., Brno, Marek Brtník, Pozořice, STAVBY TINKA, s. r. o. Pozořice, TOPSTAV s. r. o., Brno. Nabídku podaly 2 oslovené firmy. Po hodnocení nabídek bylo vzhledem k nejnižší nabídkové ceně určeno pořadí uchazečů: 1. EUROVIA Brno, s. r. o., 2. STAVBY TINKA s. r. o. Navázala rozsáhlá diskuse.

Hlasování: pro 6

Pořadí uchazečů o veřejnou zakázku a uzavření smlouvy o dílo s firmou EUROVIA Brno, s. r. o. bylo schváleno.

7. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – E.ON Distribuce, a. s.

Předmětem smlouvy je zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – umístění nové rozpojovací skříně, nových přípojkových skříní, nového kabelového vedení NN na pozemcích obce Sivice v k.ú. Sivice. Jedná se o přeložku NN na Dědině.

Hlasování: pro 6

Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a. s., byla schválena.

8. Rozpočtové opatření č. 3/2010

Předložen návrh na úpravu rozpočtu. Finančním výborem byl projednán a doporučen ke schválení. Příjmy po úpravě včetně financování činí 29.580.400,- Kč, výdaje po úpravě včetně financování činí 29.580.400,- Kč. Blíže definovala účetní obce, paní Poláčková, která zodpověděla také konkrétní dotazy občanů.

Hlasování: pro 6

Úprava rozpočtu č. 3/2010 byla schválena.

15. Diskuse

Předmětem diskuse bylo několik konkrétních dotazů občanů, které byly zodpovězeny na místě. Požadavkem na úpravu cesty podél vlečky (kolem domu č.p. 314 ve vlastnictví manželů Drápalových) se bude zastupitelstvo dále zabývat.

16. Usnesení a závěr

Usnesení ze zasedání přednesl Ing. Josef Dvořáček

Zasedání bylo ukončeno ve 21.05 hodin.

Zapsala : Lada Šurá

V Sivicích dne 21. 7. 2010

……………………………………….			……………………………………

Marie Kousalová, starostka

…………………………………...

podpisy ověřovatelů zápisu

Vyvěšeno:

Sňato: