Zápis

ze  zasedání zastupitelstva obce Sivice dne 29.7.2014

Účast :    Marie Kousalová           	 Ing. Petr Blahák                             Jiří Barták

Ing. Oldřich Ondráček       Ing. Marcela Ondráčková             Ing. Jiří Pölzer

Jan Kousal                         Ing. Eva Mollová                          Ing. Jiří Svoboda

Vlastimil Buchta

Omluven: Michal Kulhánek

Zasedání bylo zahájeno v 19:33 hodin.  Zapisovatelkou byla určena Lada Šurá

Ověřovateli zápisu navrženi: Vlastimil Buchta, Jiří Barták

Hlasování: pro 10

V úvodu přečetla paní starostka návrh programu jednání:

Návrh programu:

- Schválení programu

- Informace o činnosti

- Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 851/2 v k.ú. Sivice mezi obcí Sivice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

- Usnesení

Hlasování o programu : pro 10

2. Informace o činnosti

Paní starostka informovala o akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Revitalizace zeleně v obci Sivice. Předložena nabídka komplexního organizačního zajištění zadávacího řízení a dotačního a realizačního managementu firmy Atregia s.r.o.. Následně bude jmenována komise pro výběr dodavatele a bude třeba oslovit několik uchazečů o tuto zakázku.

Dále byly předloženy cenové nabídky na úpravu koryta potoka u č.p. 121, opravu schodů u obchodu, v proluce   a u domu č.p.8 a nabídka firmy Hřiště s.r.o. na pěšinu pod Starými horami. Cenové nabídky na opravy čela dešťové kanalizace u Dílové cesty a ve Šteglích zatím nejsou zpracovány.

Při rekonstrukci čekárny na autobusové zastávce bylo třeba dodatečně objednat venkovní schodiště do sociálních bytů vč. pororoštů, nová brána + nové oplocení u brány, v rámci víceprací pak bylo provedeno podbetonování základů rohu objektu zídky souseda, doplnění tepelné izolace stropů, podlaha z dlažby terasso ve skladu, podlahové topení v koupelnách a chodbách, izolace vnější základové spáry a další dle souhrnného rozpočtu změn. Bude uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na uvedené stavební práce.

Předložena byla také nabídka svozové firmy na pytlový svoz papíru a plastů. Bylo by vhodné vyhlásit anketu, kde by občané hlasovali, zda zvolit tuto metodu svozu tříděného odpadu.

Usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti:

- Akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt

Revitalizace zeleně v obci Sivice a pokračování v přípravě na realizaci projektu.

- Provedení oprav a udržovacích prací dle předložených cenových nabídek.

- Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavební práce Sivice – objekt na parcele 295 – stavební úpravy a půdní vestavba.

- Nabídku svozové firmy na pytlový svoz plastů a papíru.

3. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 851/2 v k.. Sivice mezi obcí Sivice a Úřadem pro

zastupování státu ve věcech majetkových

Obec Sivice požádala o bezúplatný převod pozemku parc. č. 851/2 v k.ú. Sivice za účelem zřízení místní (účelové) obslužné komunikace průmyslové zóny. Byla uzavřena smlouva o právu provést stavbu dle aktualizované projektové dokumentace s p. Kejdou (Medpharma). Na obec se současně obrátil pan Hanák (HP Karton) se žádostí o řešení příjezdové komunikace. Vznesl požadavek uložit částku 1 000 000 Kč (částka poskytnutá firmou HP Karton na zajištění dopravního napojení) na zvláštní účet obce Sivice do 31.8.2014 a do 31.8.2014 podat návrh na vydání územního rozhodnutí stavebnímu úřadu. Pokud nebude do 31.8.2015 vydáno územní rozhodnutí, p. Hanák (HP Karton) se na obec Sivice obrací s požadavkem na vrácení poskytnuté částky.

Usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 851/2 v k.ú. Sivice do vlastnictví obce Sivice

a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu č. BP-14/060.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Uložit částku 1 000 000 Kč poskytnutou firmou HP Karton na stavbu komunikace do průmyslové zóny

na  zvláštní účet obce Sivice do 31.8.2014.

2. Podat stavebnímu úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí na stavbu obslužné komunikace průmyslové

zóny do 31.8.2014.

3. Vrátit částku 1 000 000 Kč po 31.8.2015 firmě HP Karton na její žádost, pokud nebude vydáno územní

rozhodnutí na stavbu obslužné komunikace průmyslové zóny z důvodu nečinnosti obce.

Hlasování: pro 10

Zasedání bylo ukončeno ve 21:30 hodin.

Zapsala: Lada Šurá

V Sivicích 4.8.2014

……………………………………….			……………………………………

Marie Kousalová, starostka

…………………………………...

podpisy ověřovatelů zápisu

Vyvěšeno: 						Sňato: